# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°05/18 PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, DEL SECTOR C, DEL MÓDULO 1 Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO AMBIENTAL MAR DEL PLATA

# CLÁUSULAS PARTICULARES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°05/18 PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, DEL SECTOR C, DEL MÓDULO 1 Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO AMBIENTAL MAR DEL PLATA	43

CLÁUSULAS PARTICULARES	43

Artículo 1	Objeto	47

Artículo 2	Terminología	47

Artículo 3	Obras que se concursan.	49

Artículo 4	Pautas, información y condiciones fijadas por CEAMSE	49

Artículo 5	Responsabilidad del Oferente de verificar las Condiciones en que se realizarán los trabajos a contratar. Suficiencia de la Oferta	50

Artículo 6	Prestaciones a cargo del Contratista	52

Artículo 7	Ampliación o reducción del contrato u Orden de Compra.	54

Artículo 8	Prestaciones a cargo de CEAMSE	55

Artículo 9	Cronograma	55

Artículo 10	Duración del Contrato u Orden de Compra – Plazos	56

Artículo 11	Acta de Recepción Provisoria.	57

Artículo 12	Acta de Recepción Definitiva	57

Artículo 13	Forma de Cotizar	58

Artículo 14	Retribución al Contratista. Presentación y pago de Facturas	59

Artículo 15	Régimen de Variación de Precios	61

Artículo 16	Impuesto Al Valor Agregado	64

Artículo 17	Sellado	64

Artículo 18	Inspección de CEAMSE	64

Artículo 19	Prohibición de Ceder o Transferir el Contrato u Orden de Compra - Subcontrataciones parciales	67

Artículo 20	Documentos del llamado a Licitación.	68

Artículo 21	Forma de presentación.	69

Artículo 22	Recaudos a cumplimentar. Contenido del Sobre	71

Artículo 23	Garantía de Oferta	82

Artículo 24	Garantía de Ejecución del Contrato u Orden de Compra.	83

Artículo 25	Responsabilidad por daños y perjuicios - Accidentes de trabajo	84

Artículo 26	Obligaciones respecto del personal	86

Artículo 27	Otras obligaciones del Contratista	89

Artículo 28	Seguros	91

Artículo 29	Garantías	94

Artículo 30	Penalidades y Multas	95

Artículo 31	Retención de pago	97

Artículo 32	Derecho de Retención	99

Artículo 33	Persistencia o Reincidencia	99

Artículo 34	Descargo	100

Artículo 35	Interrupción del trabajo	101

Artículo 36	Intereses por mora	102

Artículo 37	Fondo de reparo	102

Artículo 38	Adjudicación	104

Artículo 39	Tribunales Competentes - Domicilios	104

### Objeto

Esta Licitación Pública Nacional tiene por objeto la adjudicación de un contrato u Orden de Compra, para contratar la construcción, del Sector C, del Módulo 1 y operación y mantenimiento del Complejo Ambiental de Mar del Plata y Planta de tratamiento de líquido lixiviado, en el Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires.

La Oferta deberá estar en un todo de acuerdo con las pautas dadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

Las Ofertas deberán presentarse en la Sede de CEAMSE sita en Av. Amancio Alcorta  3000, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la fecha y hora indicada en la carátula.

### Terminología

Además de lo expresado en el Artículo 1; Apartado 1.2. del Pliego de Cláusulas Generales, se aclara el significado de los siguientes términos:

Legajo: Conjunto de información clasificada por materia que conforma la Oferta.

Antecedentes: La documentación que presenten los Oferentes de sus actividades como empresas que evidencien experiencia sobre el tema en trabajos similares a los que se concursan.

Gerencia Responsable: Se denomina así a la Gerencia de Operaciones.

Proyecto Ejecutivo: Se entiende por Proyecto Ejecutivo el conjunto de elementos gráficos y escritos que definen con precisión el carácter y la finalidad de la obra y permiten ejecutarla bajo la dirección de un profesional.

Comprende:

Memoria descriptiva.

Memoria técnica.

Memoria de cálculo.

Planos de replanteo.

Planos Generales a escala conveniente, de plantas, elevaciones principales y cortes, acotados y señalados con símbolos convencionales, de modo que puedan ser tomados como básicos para la ejecución de los planos de estructura y de instalaciones.

Planos de construcción y de detalles.

Planos de instalaciones y de estructuras con sus especificaciones y planillas correspondientes.

Computo métrico.

Cronograma de obras

### Obras que se concursan.

El Oferente deberá presentar una Oferta para realizar la construcción, del Sector C, del Módulo 1 y operación y mantenimiento del Complejo Ambiental de Mar del Plata, ubicado en la calle 461 entre las avenidas Antártica Argentina y Victorio Tetamanti, Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego de Bases y condiciones.

### Pautas, información y condiciones fijadas por CEAMSE

El presente Pliego de Bases y Condiciones, consta de pautas generales para los trabajos a contratar que constituyen las pautas y parámetros que fija CEAMSE como base de la ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación.

### Responsabilidad del Oferente de verificar las Condiciones en que se realizarán los trabajos a contratar. Suficiencia de la Oferta

Antes de la presentación de su Oferta los interesados deberán compenetrarse de las actuales condiciones jurídicas y fácticas en que se realizarán los trabajos, de los recaudos técnicos aplicables y exigidos para prevenir y evitar la contaminación ambiental y de los demás detalles y datos que hagan a la mejor realización de los trabajos a contratar.

Consecuentemente ponderará todas las facetas de los diferentes trabajos y los factores incidentales que pudieren afectarlos en cuanto a la modalidad de ejecución, cantidad, tiempo y alcance de los trabajos, materiales, equipos, herramientas, repuestos, combustible, personal, y demás prestaciones necesarias para el cumplimiento total y cabal de las obligaciones que asumirá de resultar adjudicatario.

Los interesados deberán obtener por su propia cuenta o solicitar expresamente a CEAMSE toda la información necesaria en lo relativo a riesgos, contingencias y circunstancias que eventualmente pudieran influir o afectar su oferta.

En la Oferta deberán considerar las cargas impositivas, sociales y previsionales según la legislación al momento de efectuar su cotización, como así también incluir los seguros de acuerdo a lo exigido en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

Corresponderá al Contratista el pago en su totalidad de:

gastos necesarios para asegurarse los permisos, aprobaciones, habilitaciones, prestaciones y todo costo relacionado con su Contrato u Orden de Compra.

impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y municipales vigentes y a crearse.

peajes que pudieran corresponder

La información que se proporciona en el presente Pliego de Bases y Condiciones, no eximirá al Oferente de su responsabilidad, considerándose que el mismo antes de formular su oferta ha verificado toda la información y se ha compenetrado de todos los datos, riesgos e incidencias que puedan afectar su oferta.

Los Oferentes garantizan la exactitud y total suficiencia de los costos de cualquier naturaleza y que los montos cotizados incluyen todos los riesgos, contingencias, incidencias, factores y demás circunstancias directa o indirectamente vinculadas a los trabajos que se contratan.

### Prestaciones a cargo del Contratista

Estarán a cargo del Contratista las siguientes prestaciones a cumplir, que en forma enunciativa y no taxativa se detallan a continuación:

#### La construcción de las obras de infraestructura correspondientes al Sector C del módulo 1.

#### Las operaciones necesarias para la gestión integral del Complejo Ambiental Mar del Plata, llevando a cabo, en tiempo y forma, la conformación del actual Módulo 1, en función de la capacidad dada por la preparación del Sector C.

#### La operación para el correcto funcionamiento de la planta actual de tratamiento de liquidos lixiviados de 100 m3/dia, de la futura planta de tratamiento de 200 m3/dia de características similares a la actual..

#### La provisión y operación de las instalaciones moviles necesarias para el tratamiento adiconal de al menos 40 m3/día, a la capacidad de 100 m3/día.

#### Estas obras se ejecutarán sobre la base de los lineamientos expresados en la Memoria Técnica y de lo que se defina a partir de los replanteos realizados por el propio Contratista.

No obstante, es de señalar que todo lo no-enunciado taxativamente en el presente Pliego de Bases y Condiciones, en lo que respecta a los trabajos, materiales, equipos, servicios y demás elementos o suministros, y sea necesario para la ejecución de la obra conforme a la intención y objetivos de la misma, deberán ser proporcionado por el Oferente

Para ello la contratista deberá disponer y afectar de los recursos necesarios a fin de lograr el propósito planteado en tiempo y forma.

Se deja constancia que ante cualquier incumplimiento de lo establecido en la Memoria Técnica, que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones. CEAMSE podrá a su juicio solicitar la demolición y reconstrucción de la obra cuestionada, a costa del contratista, sin que ello dé al Contratista derecho de reclamo de ninguna naturaleza

#### La Contratista deberá designar un Representante Técnico y Encargado de las obras y servicios, quien coordinara los trabajos a realizar.

#### Para la realización de las obras y prestación de los servicios requeridos el Contratista deberá hacerse cargo del personal necesario, especializado y no especializado, los que deberán contar con la ropa reglamentaria y de seguridad exigida para éste tipo de trabajos. Deberá proveer todos materiales necesarios para la realización de las obras y prestación del servicio, detalladas en el presente Pliego de Bases y Condiciones. Asimismo deberá aportar todas las máquinas, herramientas y equipos que sean necesarios para la construcción del Sector C, del Módulo 1 y operación y mantenimiento del Complejo Ambiental de Mar del Plata. Deberá contar con las habilitaciones y permisos legales correspondientes y la documentación de los equipos afectados a los trabajos, ésta última incluye el pago de impuestos del mismo, la contratación y pago de seguros a satisfacción de CEAMSE, tanto para el personal como de los equipos, el pago actualizado de impuestos que graven a los mismos y la actividad que desarrollan.

#### Servicio de Vigilancia

Comprende la implementación del servicio de vigilancia para las instalaciones, herramientas y equipos del Contratista.

#### Servicio de Comunicación entre CEAMSE y el Contratista

El Contratista deberá contratar los servicios de NEXTEL o el que CEAMSE oportunamente adopte, a fin de comunicarse con la Inspección de CEAMSE.

### Ampliación o reducción del contrato u Orden de Compra.

El contrato u Orden de Compra resultante del llamado a Licitación podrá ser objeto de ampliaciones o reducciones a exclusivo criterio de CEAMSE. En él supuesto que se resolviere la ampliación o reducción, el monto no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del costo total del Contrato u Orden de Compra, observándose las mismas reglas y el mismo criterio económico que se aplicó para el Contrato u Orden de Compra original.

### Prestaciones a cargo de CEAMSE

Estará a cargo de CEAMSE el cumplimiento de las siguientes prestaciones:

#### Permitir el ingreso al Contratista al predio, donde se realizarán los trabajos.

#### Ejercer la Inspección de los trabajos.

#### Abonar las facturaciones al Contratista en el tiempo y forma que se establece en el presente  Pliego de Bases y Condiciones.

### Cronograma

Con la propuesta se presentará un cronograma que será un índice real del estudio de tiempo realizado por el Oferente para el cumplimiento en término de los plazos fijados.

Deberá realizarse por camino crítico y subdividido en las tareas que, partiendo de unidades completas, permitan un ajustado seguimiento de las mismas, una vez realizada la contratación, debiendo contemplarse todas las etapas previstas en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

El cronograma, que debe complementarse con diagrama de barras, será presentado impreso y en soporte digital.

En la elaboración de este cronograma el Oferente tendrá presente que, luego de la firma del contrato o recepción de la Orden de Compra correspondiente, el estudio de toda documentación técnica que sea sometida a consideración de CEAMSE una vez efectivizada la contratación, se efectuará en un plazo no mayor de diez (10) días y que su presentación deberá responder a la secuencia prevista en el cronograma, debiendo por lo tanto adoptar las respectivas previsiones. Transcurrido el plazo de los diez (10) días sin que CEAMSE haya vertido opinión sobre la documentación técnica sometida a consideración una vez efectivizada la contratación, esta será considerada apta para su utilización.

### Duración del Contrato u Orden de Compra – Plazos

La duración del Contrato u Orden de Compra será de dieciocho (18) meses a contar desde la fecha de firma del Acta de Inicio o hasta completar el módulo. CEAMSE podrá optar por prorrogar el contrato, por un período igual, o menor previa notificación y aceptación del Contratista Adjudicatario

#### Iniciación de los servicios

La fecha de vigencia estipulada conforme el Acta de Inicio, implicará que el Contratista deberá dar inicio a los servicios que se le encomiendan y que a partir de esa fecha comenzarán a regir los plazos.

### Acta de Recepción Provisoria.

A la finalización de los trabajos, se llevará a cabo la Recepción Provisoria, mediante acta suscrita por ambas partes, en la cual se indicarán los trabajos incompletos o defectuosos.

El Contratista deberá reparar a su costa todas las fallas que detecte la Inspección de CEAMSE, respecto de los trabajos realizados, a partir de la recepción provisoria de los trabajos y provisiones contratados.

El Contratista contará con quince (15) días corridos o un plazo mayor de ser necesario, contado desde la finalización de los trabajos para realizar la totalidad de los trabajos indicados por la Inspección de CEAMSE como incompletos o defectuosos.

### Acta de Recepción Definitiva

A la finalización de la totalidad de los trabajos indicados por la Inspección de CEAMSE como incompletos o defectuosos en el Acta de Recepción Provisoria, dentro del plazo previsto en esa misma acta, se llevará a cabo el Acta de recepción definitiva, mediante acta suscrita por ambas partes.

En caso que el Contratista no diere cumplimiento a lo especificado en el Acta de Recepción Provisoria, respecto de trabajos incompletos o defectuosos, CEAMSE podrá ejecutar por cuenta del Contratista, previa intimación, para que realice los trabajos, cualquier reparación, terminación y perfeccionamiento, pudiendo afectarse la Garantía de Ejecución del Contrato o el Fondo de Reparo a tal fin.

No se firmará el Acta de Recepción Definitiva hasta tanto no se hayan realizado todos los trabajos indicados por la Inspección de CEAMSE.

### Forma de Cotizar

El Oferente deberá cotizar en PESOS los trabajos detallados en el Artículo 6 y la forma de pago establecida en el Artículo 14 ambos de las presentes Cláusulas Particulares. Deberán cotizar por la totalidad de los trabajos solicitados y de acuerdo al Formulario de Cotización adjunto al presente Pliego de Bases y Condiciones.

#### Los valores cotizados en el presente Artículo comprenderán la retribución por todos los trabajos (incluye equipos, equipamiento, materiales y mano de obra) que se contratarán y que están especificados en el Artículo 6 de las presentes Cláusulas Particulares y Memoria Técnica.

#### El Oferente deberá presentar una explicación sobre la composición porcentual de los montos ofertados, en cuanto a la importancia relativa de cada una de las prestaciones a cargo del Contratista, según los formularios de composición de los montos ofertados. Además deberá adjuntar el análisis de precios, según planilla adjunta al presente Pliego de Bases y Condiciones.

En caso de haber discrepancia entre los valores unitarios y el total cotizado, CEAMSE, podrá a su exclusivo criterio, tomar como válido el valor que resulte más conveniente a sus intereses, o bien desestimar la oferta presentada.

### Retribución al Contratista. Presentación y pago de Facturas

#### Como retribución por los trabajos a realizar CEAMSE abonará en PESOS, los montos cotizados por el Contratista en su Oferta, considerándose también lo dispuesto en el Artículo 15 de las presentes Cláusulas Particulares.

#### El Contratista percibirá de la siguiente forma:

##### Construcción del Sector C del Módulo 1: mensualmente los montos que hubiere ofertado de acuerdo al avance de las obras y los trabajos certificados que hubieran sido autorizados por la Inspección de CEAMSE.

##### Operación y mantenimiento del Complejo Ambiental de Mar del Plata: el monto mensual que hubiere ofertado.

##### El veinte (20) de cada mes, o el día de finalización de la prestación, se realizará el cierre del certificado por los trabajos realizados.

La Inspección de CEAMSE dispondrá de 5 (cinco) días para aprobarlo o rechazarlo desde la fecha de su recepción.

Una vez aprobado, el Contratista presentará, la factura por los trabajos realizados, conjuntamente con dicho certificado.

#### A los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el Art. 21 del Decreto Reglamentario de la ley del IVA y la Resolución 1415, las facturas deberían emitirse como máximo el último día de cada mes.

#### La facturación deberá ser presentada y cobrada en la Sede Administrativa de CEAMSE. (Av. Amancio Alcorta Nº 3.000, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

De corresponder, las facturas serán abonadas a los cuarenta y cinco (45) días corridos, contados a partir de la fecha de presentación de la factura en mesa de entradas de CEAMSE. No se reconocerán intereses por el plazo de pago de las facturas.

#### Las facturas deberán emitirse de conformidad a las normas vigentes dictadas por la AFIP al momento de su presentación.

#### El Contratista deberá presentar con cada factura la documentación solicitada en el Artículo 28 Apartado 28.3.3, Artículo 27, Apartado 27.1 de las presentes Cláusulas Particulares. En caso de no ser presentada, CEAMSE retendrá el pago de la/s factura/s correspondiente/s a ese período hasta tanto la misma no sea completada.

### Régimen de Variación de Precios

De acuerdo a la ley N° 23.928, reglamentada por el Decreto 941/91, y con las modificaciones introducidas por la ley 25.561, los valores que surgen del formulario de Composición del/ de los Monto/s Cotizado/s con su correspondiente apertura de la estructura de costos, no sufrirán ningún tipo de indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, trabajos, servicios o entrega de material.

Revisión Frecuencia:

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, a partir de la fecha de inicio de los trabajos o de la prestación del servicio ó de la entrega de material, las partes revisarán la estructura de costos, a través de los análisis de precios presentados en la Oferta, con frecuencia trimestral vencida o si las variaciones de precios superan el 10%, lo que ocurra primero.

Para el caso de frecuencia trimestral se tomarán como final los valores vigentes correspondientes al mes de finalización de dicho trimestre.

Para ambos casos partirán de los respectivos valores vigentes a la fecha de apertura de las Ofertas. para el primer período de revisión y respecto de la última actualización aprobada por CEAMSE para los siguientes, conforme a los Formularios de Composición de Costos y de Análisis de Precios presentados al efecto por el Oferente y que en definitiva resulte adjudicatario.

La presentación del análisis de variación será efectuada por cualquiera de las partes, dentro de los primeros 45 (cuarenta y cinco) días corridos siguientes al vencimiento del período tratado.

Los índices que se utilizarán para el cálculo de variación de costos, serán los publicados por el INDEC u otros organismos oficiales siempre que corresponda su aplicación por una actividad específica y sean consensuados por las partes.

Aplicación:

El/los nuevo/s valor/es sé aplicará/n para la facturación del servicio o entrega de material correspondiente,  al mes siguiente del período bajo análisis.

Las partes instrumentarán el acuerdo, al que arribaren sobre él o los precios respectivos, mediante Actas Complementarias que formarán parte del Contrato o con Orden de Compra complementarias.

En el supuesto de no arribar a un acuerdo, las partes podrán someterse a un juicio arbitral a fin de resolver sus diferencias.

En caso de acordar acudir al juicio arbitral, este habrá de desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires, y cada una de las partes designará un árbitro, los que a su vez designaran un tercero. En caso de disidencia, el tercer árbitro será designado por el Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La retribución total en conjunto de los árbitros, peritos, asesores y otros auxiliares en conjunto no podrá exceder el 25% del laudo.

El compromiso arbitral deberá ser otorgado dentro de los treinta (30) días de ser requerido por una de las partes, y será de cumplimiento obligatorio para las partes.

### Impuesto Al Valor Agregado

A los efectos de la Oferta y ampliando lo estipulado en el Artículo 13 de las presentes Cláusulas Particulares, se informa que CEAMSE deberá considerarse Responsable Inscripto, por lo que en la Oferta no se deberá incluir el IVA, ya que la tasa del impuesto será la vigente al momento de facturarse los trabajos y provisiones.

### Sellado

A los efectos de la Oferta y ampliando lo estipulado en el Artículo 8 de las Cláusulas Generales, se informa que tanto en los Contratos como las Órdenes de compra, deberá efectivizarse el pago del impuesto de sellos correspondiente, según lo establecido en el Artículo mencionado.

Para la determinación de la base imponible para el sellado del contrato, se deja constancia que el valor económico será atribuible a la jurisdicción donde se ejecute la provisión o el servicio.

### Inspección de CEAMSE

#### CEAMSE ejercerá la inspección de los trabajos, materiales, equipamiento, equipos y mano de obra directa o indirecta que hayan sido contratados. Podrá realizar cuantas inspecciones considere necesario, quedando facultada a llevarla a cabo directamente, por medio de su personal, o mediante terceros contratados a tal efecto.

La inspección de los trabajos a realizar estará a cargo de la Gerencia responsable, quien designará al personal que realice dichas inspecciones, según el área que corresponda, dependiendo de la especialidad o designará a un tercero contratado a tal efecto. La inspección incluirá el control del cumplimiento del Programa de Seguridad e Higiene.

El Contratista deberá colaborar en toda tarea indicada por CEAMSE que contribuya a los objetivos de preservar la calidad del ambiente. En el supuesto de comprobarse que el Contratista no cumple con las obligaciones a su cargo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación integrante del Contrato u Orden de Compra, CEAMSE podrá, previa intimación fehaciente, realizar los trabajos necesarios para el cumplimiento de dichas obligaciones a su cargo por sí o por terceros y a cuenta y cargo del Contratista, sin perjuicio de las penalidades establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones. En ese sentido, CEAMSE podrá ejecutar la garantía de ejecución del contrato u Orden de Compra o bien descontar de las facturas pendientes de pago, los gastos en que hubiere incurrido al tomar a su cargo la Dirección de los trabajos, sin perjuicio de las acciones legales que le correspondan.

#### A los efectos de documentar las comunicaciones entre las partes se utilizará un Libro de Ordenes de Servicio, que serán firmadas por la Inspección, y otro de Notas de Pedido, donde el Contratista asentará las comunicaciones formales con la Inspección.

Tanto el libro de Órdenes de Servicio como el de Notas de Pedido contarán con hojas por triplicado y serán provistos, foliados por CEAMSE.

Por asuntos inherentes al Contrato u Orden de Compra el Contratista podrá comunicarse con CEAMSE únicamente usando el libro de Notas de Pedido. Lo hará siempre por intermedio de la Inspección, que visará las peticiones. En mérito a la celeridad de la comunicación el Contratista deberá contar con una dirección de correo electrónico a la que se podrán efectuar adelantos.

El Contratista estará obligado a suscribir el libro de Órdenes de Servicio cada vez que le sea requerido por la Inspección.

#### Las órdenes e instrucciones que la Inspección extienda en el libro de Órdenes de Servicio serán emitidas dentro de las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de Compra.

El Contratista deberá dar estricto y puntual cumplimiento a las directivas que emita la Inspección de CEAMSE.

Cuando el Contratista considere que en cualquier Orden de Servicio se excedan los términos del contrato u Orden de Compra podrá, al notificarse, manifestar por escrito su disconformidad con la orden recibida y formular en el libro de Notas de Pedido el reclamo pertinente dentro de los diez (10) días fundando las razones que le asisten para efectuarlo. Transcurrido ese plazo el Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna.

La observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximirá de la obligación de cumplirla si ella fuere mantenida por la Inspección mediante nueva orden, pudiendo formular las reservas del caso si así lo creyera conveniente.

### Prohibición de Ceder o Transferir el Contrato u Orden de Compra - Subcontrataciones parciales

Por el presente se deja sin efecto lo dispuesto en el Artículo 2.6 de las Cláusulas Generales, quedando redactado de la siguiente forma:

El Contratista no podrá ceder o transferir el Contrato u Orden de Compra en cuanto a las obligaciones por él contraídas, a persona física o jurídica alguna, sin previa autorización de CEAMSE.

Para el caso de las subcontrataciones, el Oferente deberá presentar en su Oferta la nómina de empresas a subcontratar.

La autorización para dicha subcontratación será facultad discrecional de CEAMSE y tanto la autorización como el rechazo se darán en forma expresa y por escrito sin obligación de fundarla.

Tales subcontrataciones caducarán indefectiblemente al vencimiento del Contrato u Orden de Compra y no podrán hacerse valer ante CEAMSE por ningún concepto, obligándose el Contratista a incluir en los subcontratos, esta cláusula.

Ningún subcontratista podrá, a su vez, realizar subcontrataciones de ningún tipo, lo que queda expresamente prohibido.

### Documentos del llamado a Licitación.

Los documentos de la presente Licitación son los siguientes:

#### Cláusulas Generales para toda contratación de CEAMSE

#### Cláusulas Particulares

#### Memoria Técnica.

#### Formularios

#### Anexos

### Forma de presentación.

#### Las ofertas serán presentadas en un (1) sobre según se describe en el Artículo 22 de las presentes Cláusulas Particulares, el que contendrá tres (3) ejemplares de la oferta identificados en original, duplicado y triplicado, debidamente ordenados, foliados, firmados y aclarados por el Oferente o su representante legal.

En virtud de que en la presente Licitación se deberán presentar las Ofertas en un (1) solo sobre, la misma es de Etapa Única y en consecuencia la comparación de las ofertas y de las calidades de los oferentes se realizan en un mismo acto, es decir en la fecha prevista para la presentación de las ofertas. Por ello, no habilita la vista de las mismas, ya que no existe una precalificación previa sino una adjudicación.

Toda documentación del original que integre él sobre y que se presente en copia, deberá estar certificada por Escribano Público matriculado en la República Argentina y debidamente legalizada, con excepción de folletería o ilustraciones, que no formen parte de la oferta propiamente dicha.

#### En el sobre cerrado deberán figurar los siguientes datos:

Nombre del Oferente

CEAMSE

Avenida Amancio Alcorta Nº 3.000

(C1437HTR) - Buenos Aires

Licitación Pública Nacional Nº...................................

Fecha de presentación de Ofertas: ...............................

Hora límite de presentación de Ofertas:.......................

Se deja constancia de que no se recibirán las ofertas que se presenten vencido el horario aquí indicado.

Gerencia Responsable:	Gerencia de Operaciones

La propuesta se deberá foliar totalmente en forma corrida, independientemente del legajo que integre. La numeración de original, duplicado y triplicado deberá ser coincidente.

#### Los Oferentes deberán adjuntar con las ofertas presentadas, una Nota de Presentación en la que se dejará constancia de su entrega y recepción en día y horario, por parte de la Mesa de Entradas de CEAMSE.

#### Las Ofertas deberán estar totalmente redactadas en idioma castellano y presentarse en forma impresa y en archivos cien por cien compatibles con cualquiera de las aplicaciones de Microsoft Office y Autocad, entregados en soporte CD, salvo la folletería que no sea parte de la Oferta propiamente dicha.

Las Ofertas deben ser presentadas en la forma que especifica el presente Pliego de Bases y Condiciones.

#### No podrán presentarse en ésta Licitación Sociedades de Hecho y Personas Físicas individuales, en caso de hacerlo será rechazada su presentación.

#### Por el solo hecho de la presentación de la Oferta, el Oferente declara que el/los monto/s cotizado/s contempla/n absolutamente todas las posibilidades y aspectos técnicos, económicos-financieros, impositivos directos e indirectos, y por lo tanto, no procederá a reclamo alguno, de adicionales de cualquier origen y naturaleza, ni alteración alguna total o parcial al/ a los montos cotizado/s y aceptado/s por CEAMSE.

### Recaudos a cumplimentar. Contenido del Sobre

El Sobre constará de cuatro (4) Legajos a saber:

#### El Legajo I, contendrá los siguientes elementos:

##### Una nota de presentación según formulario anexo, con aclaración de las personas firmantes e indicación de la personería que los faculta para realizar la misma en caso de representar a terceros o sociedades, aclarando si se presentan en UTE, quienes la integran y en caso de presentarse con subcontratistas para la realización de determinados servicios, aclarar de que empresas se trata.

##### Deberán presentar impresos los Pliegos y Circulares obtenidos de la página web de CEAMSE, debidamente firmados y aclarados por el Oferente.

##### Los Oferentes (personas jurídicas), deben estar comprendidos en la ley 19.550 de Sociedades, conforme modificaciones del Código Civil y Comercial, Ley 26.994, sin excepción, y deberán acompañar una copia del Acta Constitutiva, del Contrato Social o Estatutos, sus modificaciones y demás documentos societarios habilitantes vigentes, con constancia de su debida inscripción en el Registro Público de Comercio u otros organismos competentes y autenticados por Escribano Público y, en su caso, debidamente legalizados. Asimismo deberá acompañar los instrumentos sociales o notariales, que acrediten la representación que invoca el firmante de la Oferta. Todos estos documentos deberán estar autenticados por ante Escribano Público.

##### Quienes suscriban las ofertas representando a personas jurídicas deberán acreditar debidamente su personería y facultades suficientes para formalizar la propuesta mediante la presentación de copia del poder general o testimonio notarial en el caso de tratarse de poderes especiales.

##### El nombre y apellido completos de los representantes, carácter en el que se presentan, cargo que ocupan en la sociedad, instrumentos que acrediten la personería de los Oferentes en representación de la sociedad, debidamente autenticados y, en su caso, legalizados, domicilio legal de la sociedad, teléfono, fax y dirección de correo electrónico.

##### Constancia de la integración actual de su Directorio. En todos los casos  deberán también acompañar los nombres y apellidos completos y demás datos de identificación de los socios.

##### En el caso de que una Oferta sea presentada por varias sociedades, podrán hacerlo bajo la forma de UTE o sociedad anónima exclusivamente destinada al cumplimiento del contrato u orden de compra resultante de la Licitación, en cuyo caso acompañarán el correspondiente contrato tentativo de UTE o acta compromiso el que deberá establecer la solidaridad de sus integrantes frente a la sociedad, así como determinar quienes asumirán su representación legal y técnica y los porcentajes de participación de sus integrantes. El objeto social de las sociedades integrantes de la UTE o de las que constituyan una sociedad anónima, deberá contemplar la realización de todas las actividades previstas en la presente Licitación. Asimismo se deberá adjuntar el proyecto de contrato previsto en el Art. 1464 de la Ley 19.550, conforme Código Civil y Comercial Ley 26994, el que deberá establecer que para la admisión de nuevos miembros se deberá contar con la expresa conformidad de CEAMSE.

La UTE conformada por las distintas sociedades integrantes será la que deberá cumplir con la totalidad de los requerimientos y requisitos exigidos en la presente Licitación

##### Constitución de domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a todos los efectos del trámite licitatorio.

#### El Legajo II contendrá los siguientes elementos:

##### Antecedentes en los trabajos a contratar:

Los Oferentes deberán acreditar fehacientemente antecedentes y experiencia en trabajos de la naturaleza y características similares a las del objeto de la presente Licitación. Estos antecedentes deberán haberse obtenido en los últimos 10 años, durante un lapso no menor de 4 años corridos

En particular deberán contar con antecedentes en:

- Diseño y cálculo asociado a la gestión de residuos en un Centro de Disposición Final de RSU de al menos 1.000 tn/dia (celdas, conducción de lixiviados, conducción y tratamiento de gases, etc).

- Construcción de obras de infraestructura de un módulo de relleno sanitario RSU de  al menos 1.000 tn/dia (celdas, conducción de lixiviados, conducción y tratamiento de gases, etc).

- Operación de Centros de Disposición Final de la menos 1.000 tn/dia.

- Operación de logistica y transferencia de residuos.

- Operación de Plantas de Tratamiento de Liquidos Lixiviados generados en módulos de rellenos sanitarios con similar capacidad y tecnología de tratamiento que la Planta del Complejo Ambiental Mar del Plata.

Deberán presentar referencias precisas que puedan ser verificadas por CEAMSE respecto de los antecedentes solicitados en el párrafo anterior y de acuerdo a las características solicitadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, aclarando su participación y rol. Debiendo presentar una breve descripción de las mismas donde demuestren fehacientemente su idoneidad y capacidad en la materia.

Se suprime el límite de tiempo previsto en el Artículo 2.2.12 de las Cláusulas Generales.

##### Constancia expedida por el comitente, certificando que los trabajos y provisiones se han realizado con éxito y a su satisfacción.

En caso de que no hubiere comitente, se deberá certificar por la autoridad competente.

##### Organigrama de la estructura funcional que tendrá a su cargo los trabajos en caso de resultar Adjudicatario, el cual deberá ser nominal y describir cada una de las funciones y sus alcances. Deberán indicar la dedicación horaria estimada de los técnicos y encargados que intervendrán en los distintos trabajos objeto de la presente Licitación.

##### Distribución y cuantificación de personal y operarios que serán afectados a los trabajos, objeto de la presente Licitación.

#### Deberá presentar la designación del representante técnico, responsable por los trabajos y provisiones para el supuesto de resultar Adjudicatario, con compromiso del mismo para cumplir tales funciones con dedicación de tiempo completo. Este cargo deberá ser desempeñado por un profesional con la idoneidad e incumbencia en las tareas contratadas, con una experiencia mínima y comprobable, en tal sentido, de 5 años

##### Se deberá indicar el horario de permanencia en el lugar de trabajo del representante Técnico, no debiendo ser menor a ocho (8) horas diarias. Esta permanencia en el lugar de ejecución de los trabajos podrá ser delegada en otra persona con formación suficiente para conducir los trabajos y provisiones y autorización para recibir órdenes de servicio y emitir notas de pedido. El Contratista deberá comunicar en el libro de Notas de Pedido esa delegación.

##### Detalle y descripción de los equipos ofrecidos según formularios anexos al presente Pliego de Bases y Condiciones.

##### Constancia de haber visitado el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la presente Licitación, a fin de interiorizarse de las condiciones en que se desarrollarán los mismos, características y alcances, de manera de garantizar la suficiencia de la Oferta y basarla en sus propias mediciones.

##### Detalle de las empresas subcontratadas en caso que las hubiere: nominación y experiencia sobre el tema de su incumbencia.

##### Cronograma y plan de trabajos para la realización de los trabajos y provisiones de acuerdo a los plazos fijados en los Artículo 9 y Artículo 10 de las presentes Cláusulas Particulares.

##### El Oferente deberá presentar en su oferta los lineamientos de los trabajos a realizar con su correspondiente plan de trabajos, de acuerdo al Artículo 6 de las presentes Cláusulas Particulares y Memoria Técnica, el que deberá incluir memoria técnica y planos con los detalles de los trabajos a realizar, indicando materiales y equipos a utilizar en los distintos rubros, como así también características, marca y modelo del equipamiento y materiales a proveer, según lo solicitado en la Memoria Técnica que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones.

##### El Oferente detallará en su oferta dimensiones, materiales, accesorios, equipos, mano de obra y todo otro elemento o insumo a proveer y necesario para la realización de los trabajos, en función de las premisas dadas en esta memoria y para cada uno de los rubros intervinientes.

##### El contratista garantizará mediante las certificaciones correspondientes, la calidad de los materiales y equipos  a utilizar y proveer.

##### Será considerado como antecedente importante pero no excluyente para la evaluación de las Ofertas el contar con la acreditación de haber obtenido la Certificación de las Normas ISO 9001/2000 para la Planificación y Provisión de servicios o cualquier otro tipo de certificado de calidad.

#### El Legajo III contendrá los siguientes elementos:

Podrán presentarse a la presente Licitación, las Sociedades previstas en el Art. 1 de la Ley  19.550 reformada por el Código Civil y Comercial, Ley 26.994,  las cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

##### El Oferente deberá presentar los tres (3) últimos balances, certificados por Contador Público Nacional, con la debida intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que correspondiere.

Si desde la fecha de constitución no hayan transcurrido tres ejercicios, deberán presentar un ejemplar de aquellos balances que debieron haberse cerrado y tratado conforme la ley de Sociedades Nº 19.550 (t.o.1.984) y el estatuto conforme modificaciones del Código Civil y Comercial, Ley 26.994.

Cuando transcurran seis (6) meses o más entre la fecha de cierre del último ejercicio económico y la fecha de apertura de la Oferta, se deberá presentar adicionalmente un Balance irregular con cierre al último día del segundo mes inmediato anterior a la apertura, certificados por Contador Público Nacional, con la debida intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que correspondiere.

##### Deberán acompañar, también, los comprobantes que acrediten su inscripción en AFIP.

##### Complementariamente a lo especificado en los Apartados anteriores del presente Artículo, el Oferente deberá presentar un estado financiero a la ultima fecha de la presentación efectuada en el mencionado apartado, el cual deberá reflejar detalladamente la situación del activo y pasivo circulante con el nombre de los deudores y acreedores, importe de los créditos a cobrar y a pagar, fecha de vencimiento, tipo de garantías, naturaleza de los créditos y débitos, debiendo indicarse cuáles de ellos se encuentran en situación de mora o de ejecución judicial, o en situación litigiosa, Certificada por Contador Público.

##### A la fecha de apertura de las Ofertas, los Oferentes deberán presentar una Declaración Jurada, indicando que está en condiciones de contratar con el estado (“consulta de deuda proveedores del estado”).

##### Deberá acompañar comprobantes de cumplimiento de leyes laborales y previsionales de los últimos seis (6) meses.

Los mismos se refieren a los comprobantes de pago de cargas sociales y previsionales, seguros de trabajo y de riesgos de trabajo de las firmas Oferentes a la fecha de apertura de la Licitación. Abarca también, copia certificada del Libro Especial (Artículo 52, Ley de Contrato de Trabajo) y planillas de horarios y descansos y una certificación contable que acredite que los recibos de sueldo son llevados en  forma legal y que el Oferente no adeuda suma alguna en concepto de remuneraciones; puede reemplazarse la presentación de la copia certificada del libro especial (Artículo 52, Ley de Contrato de Trabajo) por una certificación contable que acredite que es llevado en forma legal y donde consten los datos de inscripción y estado actual.

Asimismo se deberá acompañar constancia vigente de libre deuda sindical y/o de obras sociales; como también deberá acompañarse el certificado de no conflicto laboral, expedido por el Ministerio de Trabajo, Empleo Público y Servicios de la Nación

##### Certificaciones y otras constancias bancarias, financieras y de firmas comerciales de innegable prestigio y cualquier otro elemento de juicio que demuestre la solidez pasada y presente del Oferente en cuanto a su desenvolvimiento económico – financiero, tales certificados serán librados bajo la exclusiva responsabilidad de la entidad que los emita.

CEAMSE evaluará única y exclusivamente la documentación de referencia presentada y podrá requerir, tanto a los Oferentes como a las firmas que emitan las certificaciones o notas, todas las aclaraciones e informaciones complementarias que estime necesarias. Se contemplará especialmente la capacidad financiera del Oferente para prestar los servicios y provisiones en los plazos previstos. Por lo que los Oferentes deberán presentar una declaración jurada donde autorizan a CEAMSE a solicitar informaciones vinculadas con la Oferta presentada.

##### En caso que el Oferente fuera un Consorcio o una UTE, cada integrante deberá presentar la documentación requerida en los Apartados  del presente Artículo.

##### La garantía de oferta y recibo de pago de la prima en caso de seguro de caución.

#### El Legajo IV contendrá la Oferta económica que realice el Oferente en un todo de acuerdo al Artículo 13 de las presentes Cláusulas Particulares.

#### Asimismo deberá acompañar:

Formularios de Composición de los montos ofertados.

Formularios de análisis de precios.

Formularios de cotización.

### Garantía de Oferta

#### Juntamente con la propuesta y a fin de garantizar todas las obligaciones resultantes de la presentación de la Oferta, hasta la integración de la Garantía de Ejecución, los Oferentes deberán presentar una Garantía de Oferta por un monto equivalente al cinco (5 %) por ciento del monto total de la Oferta sin IVA.. Deberá estar constituida en alguna de las formas que se indican en el Artículo 7, Apartado 7.2 de las Cláusulas Generales o por un Seguro de Caución, cumpliendo lo establecido en el Apartado 23.7 del presente Artículo.

#### Los Oferentes quedan obligados al mantenimiento de la Oferta hasta la suscripción del contrato con el Adjudicatario o recepción de la Orden de Compra por el mismo.

#### Las Ofertas que no se encuentren garantizadas por el monto y la forma establecida precedentemente no serán consideradas.

#### Las Garantías de Oferta presentadas por los Oferentes, no serán desafectadas o reintegradas hasta la suscripción del contrato con el adjudicatario o recepción de la Orden de Compra por el mismo.

#### Las Garantías de Oferta de los Oferentes no adjudicados serán reintegradas con posterioridad a la comunicación de adjudicación.

#### El desistimiento de la Oferta antes del vencimiento del plazo establecido para la misma, acarreará automáticamente la pérdida de la Garantía de Oferta, no reconociéndose eventuales indemnizaciones.

#### Las Garantías de Oferta, que se constituyan en forma de Póliza de Seguro de Caución deberán ser emitidas por compañías aseguradoras a satisfacción de CEAMSE.

### Garantía de Ejecución del Contrato u Orden de Compra.

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 7, Apartado 7.3 de las Cláusulas Generales se detalla:

#### La Garantía de Ejecución de la presente Licitación deberá constituirse por un monto equivalente al diez (10 %) por ciento del monto total del Contrato u Orden de Compra sin IVA.

#### La Garantía de Ejecución presentada por el Adjudicatario deberá ser a satisfacción de CEAMSE y por todas las obligaciones por él asumidas, desde la suscripción del contrato o fecha de recepción de la Orden de Compra y hasta la total finalización de los trabajos que el mismo involucra, es decir hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva.

#### La Garantía deberá presentarse en CEAMSE, 48 (cuarenta y ocho) horas antes a la suscripción del contrato o fecha de recepción de la Orden de Compra.-

#### La Garantía deberá constituirse en alguna de las formas previstas en el Artículo 7, Apartado 7.2 de las Cláusulas Generales o bien por un Seguro de Caución.-

### Responsabilidad por daños y perjuicios - Accidentes de trabajo

El Contratista asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados en los bienes o en la persona de terceros o de CEAMSE, sea dentro de los terrenos donde se realizan los trabajos o fuera de ellos, como consecuencia de actos u omisiones de su personal o de sus subcontratistas o de cualquier otra persona de que se sirva o tenga a su cuidado.

El Contratista se responsabilizará exclusivamente de todos los accidentes de trabajo que pudiera sufrir su personal, acreditando encontrarse debidamente cubierto de tales riesgos, presentando en su caso, las pólizas de seguro correspondientes.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el Contratista se obliga a reembolsar a CEAMSE toda suma de dinero que por cualquier concepto deba ésta eventualmente abonar a personas físicas o jurídicas por reclamos o condenas judiciales contra CEAMSE por daños y perjuicios causados como consecuencia directa o indirecta de este Contrato u Orden de Compra y que hubieran sido motivadas por personas o cosas del Contratista o que se encuentren a su servicio, bajo dirección, custodia, dependencia o vinculado al mismo en cualquier forma, incluyendo a los eventuales subcontratistas y a su personal.

La misma obligación de reembolso corresponderá por reclamos o condenas judiciales contra CEAMSE por aplicación de legislación laboral, de accidentes de trabajo, previsionales o ante cualquier demanda de su personal o de sus subcontratistas.

Tales reembolsos se efectuarán con más los intereses y daños y perjuicios pertinentes.

Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido cualquier reclamo judicial o extrajudicial, CEAMSE se compromete a notificarlo al Contratista a sus efectos, sin perjuicio de citarlo como tercero al proceso judicial o extrajudicial que se inicie.

### Obligaciones respecto del personal

Será por cuenta y cargo exclusivo del Contratista la dirección y contratación del personal afectado a los servicios, como así también las responsabilidades laborales y previsionales emergentes del mismo. Consecuentemente no existirá forma alguna de relación o dependencia entre el Contratista y su personal respecto de CEAMSE.

Correrá por cuenta exclusiva del Contratista, el pago de los haberes del personal, en las sumas que establezca con el mismo o que legalmente correspondan, dando estricto cumplimiento a todas las obligaciones legales, a todas las cargas previsionales, impositivas, aportes a obras sociales, asignaciones familiares y de cualquier retención de ley.

Igualmente el Contratista será el único responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales frente al personal afectado a los servicios contratados, afrontando las indemnizaciones, gastos y costas que pudieren corresponder por reclamos judiciales de su personal. El personal deberá cumplir con sus tareas dentro de los requerimientos de la Ley de Contrato de Trabajo, Ley de Riesgos del Trabajo y de Seguridad e Higiene Laboral y Medicina Laboral.

#### El Contratista, antes de iniciar los trabajos deberán presentar a CEAMSE lo siguiente:

##### Copia de Inscripción ante Administración Federal de Ingresos Públicos donde conste Alta Empleador

##### Copia del Contrato con un responsable de higiene y seguridad en el trabajo a cargo de los trabajos a realizar.

##### Copia de las evaluaciones de riesgo correspondientes a las tareas a realizar por parte del responsable de Higiene y Seguridad.

En el caso de subcontratar la ejecución total o parcial de los trabajos que fueran objeto del presente, deberá presentar las evaluaciones de riesgo correspondientes a las tareas a cargo de las empresas subcontratistas.

##### Programa de seguridad aprobado por la correspondiente ART

##### Constancia de recepción de aviso de inicio de trabajos recepcionado por ART

##### Certificado de cobertura del personal a emplear emitido por la ART

##### Constancia de vigencia del Contrato con la ART

##### Constancias de entrega de ropa de trabajo y de todos los elementos de protección personal a los empleados afectados a los trabajos que se contratan según Res. 299/11.

##### Programa de capacitación del personal en materia de higiene y seguridad en el trabajo y constancia de instrucción básica dada al personal de acuerdo a los riesgos asociados a los trabajos a desarrollar

##### Acompañar listado de Centros Médicos, correspondientes a la ART cercanos al/los lugar/es a realizarse los trabajos.

##### Certificado de buen funcionamiento de las maquinarias a utilizar emitido por matriculado

##### CNRT camiones

##### Registro conducir choferes

#### Medidas de higiene y seguridad en el trabajo:

##### El Contratista, deberán cumplir con lo establecido por:

###### Resolución 35/98 y/o Resolución 51/97según corresponda: A esos fines el empleador de la construcción que actúe en carácter de contratista principal o el comitente coordinará un Programa de Seguridad Único para todos los trabajos, que deberá contemplar todas los trabajos que  fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también del de las empresas subcontratistas.-

###### Ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 351/79 y sus modificatorias.

###### Decreto 911/96 de las condiciones de Seguridad de la Industria de la Construcción y sus modificatorias.

###### Resolución S.R.T. Nº 231/96

##### El Contratista deberá cumplir con la Normativa de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que se adjunta como anexo al presente Pliego de Bases y Condiciones.

### Otras obligaciones del Contratista

#### El Contratista deberá acreditar mensualmente y en forma fehaciente que ha dado debido cumplimiento a las leyes laborales, impositivas, provisionales y de seguridad social (en los órdenes municipal, provincial y nacional) presentando para ello los comprobantes correspondientes ante la Gerencia de Coordinación Abastecimiento y Contrataciones y de acuerdo al formulario adjunto al presente Pliego de Bases y condiciones.

Esta obligación comprende además el debido cumplimiento por parte del Contratista de acreditar la contratación de los seguros a los que está obligada en cuanto a plazo, monto, compañía aseguradora, endoso, etcétera.

También deberá presentar constancia mensual de las actuaciones del servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo realizadas en obra.

La falta de presentación o acreditación de los comprobantes correspondientes dará derecho a CEAMSE a la aplicación de una multa o a la rescisión del Contrato u Orden de Compra según corresponda.

#### Será obligación del Contratista mantener todos sus equipos que haya ofertado en perfecto estado de funcionamiento con especial atención en sus sistemas de carburación y emisiones de gases de escape. Estos servicios de mantenimiento de equipos, así como el recambio de aceites, lubricantes y demás fluidos, deberán realizarse en lugares apropiados, fuera del ámbito de los trabajos, durante toda la duración del contrato u Orden de Compra correspondiente.

#### El personal deberá estar debidamente especializado en el manejo de los elementos y equipos empleados y estar capacitado para ajustarse al cumplimiento de los métodos de trabajo a emplear en la prestación del servicio.

Supervisión: el Contratista deberá destacar un Encargado o Responsable de la obra, con quien se entenderá la Inspección de CEAMSE, a los efectos de las instrucciones y otros aspectos de la prestación del servicio.

### Seguros

#### Los seguros deben ser contratados en compañías aseguradoras a satisfacción de CEAMSE y categoría AAA.

#### El Contratista se obliga a presentar el comprobante de cancelación de la/s prima/s antes de la fecha de vencimiento para su pago, con la única excepción de que la/s póliza/s contenga/n una cláusula por la que el asegurador mantenga su responsabilidad aún cuando no se hubiera efectivizado el pago.

#### El Contratista contratará por su cuenta y a su cargo los seguros que se describen seguidamente y cuyas pólizas deberán estar endosadas a favor de CEAMSE que, a excepción de la indicada en el Apartado 28.3.2 del presente Artículo, deben figurar en todas ellas como coasegurada.

##### El Contratista deberá contratar a su costa un seguro de Responsabilidad Civil por la suma de $2.500.000  (pesos dos millones quinientos mil) con reposición automática hasta dos veces la suma asegurada, que cubra todos y cada uno de los posibles reclamos, que surjan como consecuencia de los servicios a prestar por sí y/o por intermedio de contratistas y/o subcontratistas, a consecuencia de daños a personas o bienes de terceros dentro o fuera de predios de CEAMSE. El seguro no podrá excluir ninguna de las actividades inherentes a los servicios a prestar por el Contratista. La póliza tendrá una cláusula que exprese que se dará comunicación escrita requiriendo autorización de CEAMSE con no menos de treinta (30) días de anticipación a cualquier cambio, terminación, cancelación o reducción de la cobertura de la póliza. En el rubro de Responsabilidad Civil la contratación del seguro comprenderá: RC Construcciones e Instalaciones, RC provisiones RC rotura de cañerías, RC Obras y Servicios, RC Profesional de los profesionales Arquitectos que llevan adelante el proyecto y diseño (o bien contratar una póliza de RC profesional específica por no menos de $1.000.000 ) y otros, RC Montajes, RC Comprensiva, RC Daños Estéticos, RC Impericias y/o Negligencias, RC Carga y Descarga de Materiales, RC Carteles y señalización, RC Descargas Eléctricas y electrocución, se deberán cubrir todas las actividades que se realizan, RC Cruzada a favor de CEAMSE, RC Caídas de objetos, RC contaminación súbita,, RC operaciones  RC Contratistas y subcontratistas, RC maquinarias y equipos, RC Vigilancia, etc. CEAMSE Coasegurado, tanto en la RC como en la póliza de Seguro Técnico de las maquinarias con adicional de RC.

##### El Contratista deberá contratar a su costa un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra todos y cada uno de los reclamos emergentes de las actividades contractuales y extracontractuales que desarrollen, provocados por bienes, cosas o personas y que ocasionaren perjuicios a personas, cosas o bienes de CEAMSE. El seguro no podrá excluir ninguna de las actividades inherentes a los servicios a prestar por el Contratista Adjudicatario y CEAMSE será considerada como un tercero en las Condiciones Particulares de la Póliza.

##### En cuanto se relaciona con el seguro por riesgos del trabajo deberá adecuarse a la normativa y reglamentación vigente (Ley de Riesgos del Trabajo - ART) al momento de ofertar. Se debe acompañar al certificado de ART, la cláusula de no repetición a favor de CEAMSE. A tal fin CEAMSE podrá efectuar las verificaciones correspondientes.

Se deberán contratar los seguros por accidentes personales por la suma de $450.000 - (pesos cuatrocientos cincuenta mil) por muerte y $450.000 - (pesos cuatrocientos cincuenta mil) por incapacidad, y $50.000 (cincuenta mil) por gastos médicos farmacéuticos por cada persona que trabaje como autónomo y CEAMSE debe figurar como primer beneficiario en póliza o bien con una cláusula de no repetición a favor de CEAMSE.

##### Los premios pagados por la/s póliza/s contratada/s tendrán que ser justificados a CEAMSE por los medios de pago electrónicos que impone la ley de seguros vigente, acreditando ello con anterioridad a la firma del contrato por parte del Adjudicatario o emisión de la Orden de Compra. También deberán presentarse las habilitaciones de conducir del personal destinado al cumplimiento de los presentes servicios a prestar, dentro de las categorías correspondientes.

##### Todos los vehículos utilizados deberán poseer seguros de Responsabilidad Civil automotor por límite mayor a $13.000.000 (trece millones) para los camiones y $6.000.000 (seis millones) para los autos y pic-up y técnicos que amparen los daños mientras realizan las operaciones de carga, descarga, transporte, vuelco, izamientos, etc., RC cruzada a favor de CEAMSE, etc.. En todas las pólizas CEAMSE debe figurar como Coasegurado. También deben presentar las habilitaciones para el uso designado cuya documentación será supervisada por CEAMSE.

En el caso de la RC que estará incluida en el Seguro técnico de cada equipo, el monto no puede ser inferior a $1.000.000 (pesos un millón) por cada equipo y por acontecimiento.

##### Los seguros de Responsabilidad Civil deberán ser contratados con la Compañía Aseguradora que CEAMSE opere en el momento de la contratación, en este caso, Provincia Seguros S.A.

### Garantías

La Garantía de Oferta, que se constituya en forma de póliza de Seguro de Caución (Artículo 23 de las presentes Cláusulas Particulares) y los seguros (Artículo 28 de las presentes Cláusulas Particulares) deberá ser emitidos por compañías aseguradoras a satisfacción de CEAMSE.

### Penalidades y Multas

Ampliando lo expresado en el Artículo 10 de las Cláusulas Generales, se aclara:

#### El Contratista se hará pasible de multas cuando por causas imputables al mismo, no diera cumplimiento en tiempo y forma a los trabajos especificados en el presente Pliego de Bases y Condiciones o a las solicitudes de la Inspección de CEAMSE.

#### El incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista dará lugar a la aplicación de las siguientes penalidades, sin perjuicio de que además proceda la rescisión del contrato u Orden de Compra por su culpa en los casos en que así se establece.

1º Observación:	uno (1%) por ciento

2º Observación:	dos (2%) por ciento

3º Observación:	tres (3%) por ciento

4º Observación:	cuatro (4%) por ciento

5º Observación:	Rescisión del Contrato o la Orden de Compra.

La escala de Penalidades indicada más arriba, será aplicada a exclusivo criterio de CEAMSE. Los importes resultantes de la escala de penalidades aplicada, se calcularán sobre el monto total del Contrato u Orden de Compra y serán retenidos de los importes que estuvieren pendientes de pago

#### En caso de incumplimiento en los trabajos encomendados por CEAMSE y previa intimación al Contratista, CEAMSE podrá ejecutar por cuenta del mismo, la realización de los mismos, pudiendo afectarse la garantía de ejecución del Contrato u Orden de Compra a tal fin.

#### Casos de Incumplimiento:

##### No contar en el predio donde se realizarán los trabajos, en funcionamiento o en condiciones de hacerlo con los equipos necesarios, adecuados y comprometidos contractualmente para la realización de los trabajos o no reemplazarlos en plazo, según los requisitos exigidos.

##### No disponer del personal profesional, técnico, encargados u operarios ofrecidos en su Oferta, ya sea en la cantidad, dedicación horaria, incumbencia o experiencia.

##### No proveer los materiales, equipamiento y equipos en la calidad y cantidad contratados.

##### No realizar los trabajos en el tiempo y forma fijados en el presente  Pliego de Bases y Condiciones y de acuerdo con las Órdenes de Servicio emitidas por CEAMSE.

##### No cumplir las órdenes emitidas por CEAMSE, en el plazo fijado para ello.

##### No cumplir con las medidas de seguridad indicadas en el Artículo 27 de las presentes Cláusulas Particulares.

##### Por impedir u obstaculizar el trabajo de la Inspección o del personal asignado por CEAMSE, que al solo juicio de ésta, supongan un riesgo en el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Contratista.

##### No dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter general nacionales, provinciales o municipales y ese incumplimiento pudiere afectar el normal desenvolvimiento de los trabajos a prestar motivo del Contrato u Orden de Compra.

##### Cualquier otro incumplimiento a las obligaciones contractuales no especificadas en los Apartados anteriores y de acuerdo a la gravedad del mismo a exclusivo criterio de CEAMSE.

### Retención de pago

#### CEAMSE podrá afectar la facturación para hacer frente a reembolsos de las sumas que tuviere que abonar como consecuencia del incumplimiento de aportes sociales y las indemnizaciones laborales frente al personal del Contratista

#### De las facturas podrán deducirse toda otra suma que por cualquier concepto debiera reintegrar la empresa Contratista a CEAMSE.

#### Independientemente de las sanciones previstas en el Artículo 30 de las presentes Cláusulas Particulares, CEAMSE también podrá retener o diferir la aprobación de las facturas, y su consecuente pago en forma total o parcial en todos aquellos casos en que se constate el atraso en la ejecución de los trabajos y la existencia de situaciones que constituyan atrasos, deficiencias o anomalías en la realización de los trabajos o cualquier otro incumplimiento contractual de acuerdo con las exigencias del presente Pliego de Bases y Condiciones. Tal retención se hará efectiva mientras no se solucione esa situación.

Asimismo y en el caso que CEAMSE lo considere, previa intimación, podrá ejecutar por cuenta del Contratista, la realización de los trabajos, de cualquier reparación, terminación y perfeccionamiento, pudiendo afectarse la garantía de ejecución del Contrato u Orden de Compra a tal fin.

#### De producirse esta retención, ello implica el ejercicio de un legítimo derecho de CEAMSE y por ende no dará derecho al Contratista a solicitar compensación alguna por intereses u otro concepto.

### Derecho de Retención

El Contratista renuncia formalmente a partir de la firma del contrato con CEAMSE o recepción de la Orden de Compra correspondiente, a ejercitar el derecho de retención previsto en los Artículos 1910, 2585,  y concordantes del Código Civil y Comercial Ley 26994, sobre las tierras que ocupe con motivo del cumplimiento del objeto del contrato u Orden de Compra, aún cuando sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza o sugieran cuestiones de hecho o controversias de derecho entre las partes contratantes.

### Persistencia o Reincidencia

#### Pasados tres (3) días de apercibido el Contratista y de persistir éste en la comisión del hecho que diera origen a la aplicación de alguna de las penalidades descriptas en el Artículo 30 de las presentes Cláusulas Particulares, CEAMSE podrá, a su solo juicio, incrementar la multa aplicada en hasta un cincuenta (50%) por ciento del valor previamente determinado o iniciar las acciones tendientes a lograr la rescisión del Contrato u Orden de Compra por culpa del Contratista. Si luego de haber optado CEAMSE incrementar la multa y el Contratista reincidiese en la comisión del hecho punible, CEAMSE podrá duplicar el monto de las penalidades a aplicar o rescindir el contrato u Orden de Compra por culpa del Contratista.

#### Por demora en la entrega de los trabajos y provisiones, salvo causa mayor debidamente justificada, el Contratista se hace pasible de una multa diaria hasta la entrega definitiva calculada mediante la siguiente fórmula:

M = 0,005 * F * d

Donde:

M =	multa diaria a aplicar.

F =	Facturación mensual que corresponde de considerar el monto certificado al mes anterior al de la aplicación de la multa.

d =	Cantidad de días de atraso.

### Descargo

Para la aplicación de las multas estipuladas, CEAMSE notificará por escrito al Contratista de las deficiencias que motivaron las mismas, y del cargo que se formula a los efectos de que ésta efectúe el descargo pertinente.

Dentro de las setenta y dos (72) horas de notificada la aplicación de una multa, el Contratista podrá efectuar su descargo.

De ser admitido, la penalidad quedará total o parcialmente sin efecto según resuelva CEAMSE.

Una vez aplicada una multa CEAMSE intimará al Contratista a su pago dentro de las cuarenta y ocho (48) horas bajo apercibimiento de afectar la Garantía de Ejecución del contrato u Orden de Compra o retener el importe de la multa de las facturas presentadas a su cobro, pudiendo CEAMSE adoptar cualquiera de las alternativas descriptas.

Las multas deberán ser efectivizadas por el Contratista en las oficinas administrativas de CEAMSE sitas en la Avenida Amancio Alcorta 3.000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

### Interrupción del trabajo

El Contratista no podrá interrumpir los trabajos como consecuencia de las penalidades que se le apliquen. Si así lo hiciera será considerada falta grave que dará lugar al máximo de la multa prevista en el Artículo 30 de las presentes Cláusulas Particulares, sin perjuicio de adoptar las restantes acciones y medidas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones y de considerar rescindido el Contrato u Orden de Compra por culpa del Contratista.

### Intereses por mora

En el supuesto de que cualquiera de las partes debiera abonar a la otra,  una suma de dinero que tenga origen en una obligación contractual o extracontractual vinculada con los trabajos objeto de la presente Licitación, y el pago de la misma sé efectivizará fuera de los plazos establecidos para su cumplimiento, las partes convienen que será de aplicación de una tasa de interés que será la tasa pasiva –plazo fijo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, o la que la sustituya en el futuro.

Las partes deberán efectuar las respectivas facturaciones por dichos intereses conforme a la reglamentación vigente y en caso de corresponder, el pago respectivo se hará conforme Artículo 13, apartado 13.5 de las presentes Cláusulas Particulares.

### Fondo de reparo

De cada factura se retendrá el cinco por ciento (5%) de su valor neto de IVA para constituir el denominado FONDO DE REPARO.

Ese fondo quedará en poder de CEAMSE hasta la Recepción Definitiva de la obra, a efectos de la garantía de la correcta ejecución de la obra, para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuera ordenado, como así también para que CEAMSE pueda reembolsarse de las sumas que tuviere que abonar a consecuencia del incumplimiento de aportes sociales y las indemnizaciones laborales frente al personal del Contratista.

De las facturas podrán deducirse toda otra suma que por cualquier concepto debiera reintegrar la empresa Contratista a CEAMSE.

El Fondo de Reparo, constituido tal como se describe en este artículo quedará en poder de CEAMSE hasta la oportunidad de la Recepción definitiva de la obra.

Independientemente, CEAMSE también podrá retener o diferir la aprobación de las facturas y, en consecuencia, su pago en forma total o parcial en todos aquellos casos en que se constate atraso en la ejecución de las tareas o existencia de situaciones que constituyan atrasos, deficiencias o anomalías en la realización de los trabajos y servicios, o cualquier otro incumplimiento contractual de acuerdo con las exigencias del presente Pliego de Bases y Condiciones. Tal retención se hará efectiva mientras no se solucione esa situación.

De producirse esta retención, ello implica el ejercicio de un legítimo derecho de CEAMSE y por ende no dará derecho al Contratista a solicitar compensación alguna por intereses u otro concepto.

### Adjudicación

Ampliando lo especificado en el Artículo 6 de las Cláusulas Generales, la Licitación será adjudicada a aquella oferta, que según a criterio del Directorio evalúe como la más conveniente técnica y económicamente.

#### La resolución de CEAMSE en cuanto a la adjudicación será absolutamente privativa y definitiva, no pudiendo ser objeto de impugnación ni recurso de naturaleza alguna, esta decisión no generará en ningún caso responsabilidad para CEAMSE.

#### CEAMSE podrá adjudicar o rechazar total o parcialmente las ofertas o dejar sin efecto la Licitación, en cualquier momento anterior a la firma del Contrato o emisión de la Orden de Compra, sin que ello genere derecho alguno a favor del Oferente.

### Tribunales Competentes - Domicilios

Toda divergencia que surja entre CEAMSE y el Contratista emergente del Contrato u Orden de Compra, sea durante su vigencia o con posterioridad a su terminación, será sometida a conocimiento de los Tribunales Ordinarios Nacionales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando las partes a toda otra jurisdicción que pudiere corresponder.

A todos los efectos de ésta Licitación y el consecuente contrato u Orden de Compra resultante, CEAMSE fija su domicilio especial en su oficina administrativas de la Av. Amancio Alcorta 3000, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Oferentes y Contratista resultante, en el que exprese en las respectivas ofertas, todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tales domicilios serán válidos todas las notificaciones, citaciones y emplazamientos, sean judiciales o extrajudiciales.

Las partes podrán cambiar tales domicilios especiales, siempre dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa notificación fehaciente a la otra parte.